Avancée du projet au fil des semaines

Semaine n°1

- Etude du sujet
- Compréhension du sujet et de ce qu'on doit faire
- Diagramme « bête à cornes »
- Diagramme pieuvre
- Commencement du diagramme FAST
  - Manque d'informations
  - Envoi d'un mail à M. Saint Bauzel
    - La liste la plus complète possible des capteurs qui seront reliés aux FPGA
    - La liste la plus complète possible des actionneurs & capteurs reliés aux IHM
    - Le détail des caractéristiques du FPGA développée par le client (dimension, mémoire, fréquence d'horloge, nombre de port série GPIO, et autres périphériques, datasheet complète ?)
    - L'avis sur la communication sans fils (proposition LiFi, WiFi, Bluetooth, Infrared, RFID…)
    - Les différentes propositions de date pour les salons sur l'énergie nucléaire
    - Une préférence sur le protocole de dialogue inter FPGA utilisé ? (I2C, CAN, serial..?)
    - Motivations d'une carte FPGA ?
  - A revoir avec lui en semaine n°2

Avancée correcte

Semaine n°2

- Mail revu avec M. Saint Bauzel
- Diagramme « bête à corne »
- Diagramme « pieuvre »
- Diagramme FAST
- Pas de réponses du client → on utilisera des Leds, interrupteurs, …
- Revue du cahier de recette avec Mme Chotin-Avot
  - Quelques choses à ajouter/modifier

Validation de l'analyse fonctionnelle

- Commencement du CDCF
- Commencement de l'étude de coût

Avancée correcte

Semaine n°3