Avancée du projet au fil des semaines

Semaine n°1 (29.01.16)

- Etude du sujet
- Compréhension du sujet et de ce qu'on doit faire
- Diagramme « bête à cornes »
- Diagramme pieuvre
- Commencement du diagramme FAST
  - Manque d'informations
  - Envoi d'un mail à M. Saint Bauzel
    - La liste la plus complète possible des capteurs qui seront reliés aux FPGA
    - La liste la plus complète possible des actionneurs & capteurs reliés aux IHM
    - Le détail des caractéristiques du FPGA développée par le client (dimension, mémoire, fréquence d'horloge, nombre de port série GPIO, et autres périphériques, datasheet complète ?)
    - L'avis sur la communication sans fils (proposition LiFi, WiFi, Bluetooth, Infrared, RFID…)
    - Les différentes propositions de date pour les salons sur l'énergie nucléaire
    - Une préférence sur le protocole de dialogue inter FPGA utilisé ? (I2C, CAN, serial..?)
    - Motivations d'une carte FPGA ?
  - A revoir avec lui en semaine n°2

Avancée correcte

Semaine n°2 (02.02.16)

- Mail revu avec M. Saint Bauzel
- Diagramme « bête à corne »
- Diagramme « pieuvre »
- Diagramme FAST
- Pas de réponses du client → on utilisera des Leds, interrupteurs, …
- Revue du cahier de recette avec Mme Chotin-Avot
  - Quelques choses à ajouter/modifier

Validation de l'analyse fonctionnelle

- Commencement du CDCF
- Commencement de l'étude de coût

Avancée correcte

Semaine n°3 (09.02.16)

- CDCF à continuer
- Etude de coût
Notre client : M. SAINT BAUZEL

Leds
Boutons

Switch

Potentio

RS232
FPGA 2
FPGA 1

- Utilisation que de GPIO
- Discussion avec Mme CHOTIN AVOT
  - Dire sur quoi on s'engage
  - « Si on a le temps on peut faire … »
  - Figer les choses sur ce qu'on est sûr d'avoir dans les prochaines semaines
  - pré configuration
  - Programmation lorsqu'on connecte les cartes ?
    - Si on connecte les cartes, y a-t-il une carte qui dit quoi afficher sur l'autre ?
    - Plug&Play = + dur
      - Rajouter une diffucultée ? Pas obligatoire mais bien pour nous
        - A formuler, à écrire pour montrer qu'on y a pensé (reconfiguration dynamique)
        - Savoir ce qu'il a en entrée ou en sortie
        - La carte s'adaptera lorsqu'on plugera
        - Intéressant
        - Bitstream intelligent qui se chargera d'envoyer les informations
        - C'est la première carte qui programmera la deuxième
          - Logiciel qui le permet ???
          - Reconfiguration
  - Validation de l'analyse fonctionnelle
  - CDCF à continuer
  - Configurer les identifiants ?

Avancée correcte

Semaine n°4 (16.02.16)

- CDCF en version propre et jolie
- Gantt final
- Etude de coût de notre solution
- Tutos Altera pour la carte
- Mme CHOTIN AVOT
  - Absente dans 2 semaines
- Client EDF qui vient à 10h30
  - CR dans le dossier DiversAutres
  - Sujet mal compris
- Revu avec M. SAINT BAUZEL au sujet du projet
  - on garde l'idée initiale afin de rajouter des entrées
- Comparaison des différentes solutions conceptuelles possibles
  - pas d'argent → rester sur la DE1
- CDCF fini
- Gantt fini
- Etude du bus CAN et de la carte de développement DE1

Léger retard

Semaine n°5 (23.02.16)

- Propositions d'implémentations
- Mme CHOTIN AVOT
  - Plug and play : pas de norme, conventions, c'est à nous de l'implémenter
    - Propre à chaque système d'exploitation
    - A nous de l'inventer
    - Configuration du FPGA via JTAG
    - Faire passer de la configuration sur pin GPIO ?
  - Livret
    - Contient les objectifs attendus
    - Rempli chaque semaine avec l'encadrant
    - Si des choses pas acquises, on revient dessus les autres semaines
- Renseignements sur le plug & play avec FPGA cyclone II (Gwendoline)
  - Datasheets : données utiles regroupées
  - EPCS4 : permet de garder en mémoire un code même si la carte s'éteint
    - Tranformer le fichier du code en .pof
    - Mettre le code sur la carte
    - Normalement OK → A valider encore
  - Faire communiquer 2 cartes via active serial
    - les pins : ok
    - ou les trouver ? A approfondir
- Code sur quartus des boutons et leds + mise en place électronique (Jingwei & Morgan)
  - Boutons qui allument des Leds via la carte : OK
  - Les boutons qui font des choses différentes (compte, décompte, reset)

Avancée correcte

Semaine n°6