Avancée du projet au fil des semaines

Semaine n°1 (29.01.16)

- Etude du sujet
- Compréhension du sujet et de ce qu'on doit faire
- Diagramme « bête à cornes »
- Diagramme pieuvre
- Commencement du diagramme FAST
  - Manque d'informations
  - Envoi d'un mail à M. Saint Bauzel
    - La liste la plus complète possible des capteurs qui seront reliés aux FPGA
    - La liste la plus complète possible des actionneurs & capteurs reliés aux IHM
    - Le détail des caractéristiques du FPGA développée par le client (dimension, mémoire, fréquence d'horloge, nombre de port série GPIO, et autres périphériques, datasheet complète ?)
    - L'avis sur la communication sans fils (proposition LiFi, WiFi, Bluetooth, Infrared, RFID…)
    - Les différentes propositions de date pour les salons sur l'énergie nucléaire
    - Une préférence sur le protocole de dialogue inter FPGA utilisé ? (I2C, CAN, serial..?)
    - Motivations d'une carte FPGA ?
  - A revoir avec lui en semaine n°2

Avancée correcte

Semaine n°2 (02.02.16)

- Mail revu avec M. Saint Bauzel
- Diagramme « bête à corne »
- Diagramme « pieuvre »
- Diagramme FAST
- Pas de réponses du client → on utilisera des Leds, interrupteurs, …
- Revue du cahier de recette avec Mme Chotin-Avot
  - Quelques choses à ajouter/modifier

Validation de l'analyse fonctionnelle

- Commencement du CDCF
- Commencement de l'étude de coût

Avancée correcte

Semaine n°3 (09.02.16)

- CDCF à continuer
- Etude de coût
Notre client : M. SAINT BAUZEL

Leds
Boutons

Switch

Potentio

RS232
FPGA 2
FPGA 1

- Utilisation que de GPIO
- Discussion avec Mme CHOTIN AVOT
  - Dire sur quoi on s'engage
  - « Si on a le temps on peut faire … »
  - Figer les choses sur ce qu'on est sûr d'avoir dans les prochaines semaines
  - pré configuration
  - Programmation lorsqu'on connecte les cartes ?
    - Si on connecte les cartes, y a-t-il une carte qui dit quoi afficher sur l'autre ?
    - Plug&Play = + dur
      - Rajouter une diffucultée ? Pas obligatoire mais bien pour nous
        - A formuler, à écrire pour montrer qu'on y a pensé (reconfiguration dynamique)
        - Savoir ce qu'il a en entrée ou en sortie
        - La carte s'adaptera lorsqu'on plugera
        - Intéressant
        - Bitstream intelligent qui se chargera d'envoyer les informations
        - C'est la première carte qui programmera la deuxième
          - Logiciel qui le permet ???
          - Reconfiguration
  - Validation de l'analyse fonctionnelle
  - CDCF à continuer
  - Configurer les identifiants ?

Avancée correcte

Semaine n°4 (16.02.16)

- CDCF en version propre et jolie
- Gantt final
- Etude de coût de notre solution
- Tutos Altera pour la carte
- Mme CHOTIN AVOT
  - Absente dans 2 semaines
- Client EDF qui vient à 10h30